科研中心辅助用房增加门禁、监控等安防系统工程报价文件

一、项目编号：2020-055-B

二、项目名称：科研中心辅助用房增加门禁、监控等安防系统工程

三、项目工期：合同签订后20天内完成安装，装修完成后10天内完成调试交付工作。

四、支付方式：工程竣工验收合格后支付90%，余款一周年后付清，质保期两年。

五、投标报价：

（一）我方已仔细研究了施工报价文件的全部内容，在考察工程现场后，愿意整体让利      %（保留2位小数）（整体让利10%开始报价）

（二）让利后投标总报价为人民币（大写）                     元（小写）¥             ；

（三）按合同约定工期实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格；

六、报价文件获取及递交

（一）请各单位于2020年6月12日9时至2020年6月16日16时30分前（法定公休日、法定节假日除外）至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取报价文价。

（二）报价文件递交的截止时间为2020年6月17日8时50分 ，地点为宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。

（三）逾期送达的或者未送达指定地点的报价文件，招投标中心不予受理。

七、报价时间、地点

（一）报价时间：2020年6月17日9时 00分；

（二）报价地点：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

八、报价文件说明：

（一）报价表填写说明：

①报价表、材料设备品牌表应用黑色签字笔填写，字迹清楚，无涂改；

②投标报价不得超过限价。

（二）投标人在提交报价文件时，一并提交以下相关材料：

- ①身份证及授权书：投标人代表（法定代表人或被授权人）的身份证复印件（加盖公章），及被授权人的“法定代表人授权书”原件。

②营业执照副本复印件（加盖公章）。

③如为个人，则提供投标人身份证复印件并亲笔签名。

（三）递交的报价文件应密封至档案袋。

（四）评标办法：本次项目采用最低价中标法确定中标人。

最低价中标法：确定1-3名中标候选人，其中报价（让利率）最低的投标人为第一中标候选人，以此类推。如出现报价（让利率）相同情况的，抽签决定。（让利率保留2位小数。）

（五）投标单位承诺一旦中标，将按照《招标（采购）服务费收费项目及标准》交纳综合服务费。

投标单位（盖章）：

法人或授权委托人（签名）：

年       月        日

材料设备品牌表

| 序号 | 材料设备名称 | 参照品牌 | 投标人承诺品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆桥架 | 江苏瑞能、上海威荣、浙江鸿雁 |  |  |
| 2 | 镀锌电线管（厚壁 | ） 金洲、太湖、天津友发 |  |  |
| 3 | 镀锌电线管（薄壁 | ） 兴泰隆、上海鹏正、广州珠江 |  |  |
| 4 | PVC 电工管 | 金牛、伟星、联塑 |  |  |
| 5 | 电线、电缆 | 林德、中兴、东峰 |  |  |
| 6 | 交换机、无线AP | 华为、戴尔、思科 |  |  |
| 7 | 信息面板、跳线、 网线、配线架 | 兆龙、慧远、长飞 |  |  |
| 8 | 机柜 | 图腾、世纪威腾、康普 |  |  |
| 9 | 投影机 | 夏普、索尼、松下 |  |  |
| 10 | 摄像机、网络硬盘 录像机 | 大华、海康威视、宇视 |  |  |
| 11 | 显示器 | 海康、飞利浦、大华 |  |  |
| 12 | 投影仪、音箱、功 放、话筒、DVD | 雅马哈、华大、海康威视 |  |  |
| 13 | 门禁控制器、电磁 锁、门禁读卡器 | 大华、海康威视、宇视 |  |  |
| 14 | P3LED 屏 | 科达、戴尔、思科 |  |  |

注：投标人应在以上参照品牌产品中选择选择其中一个或多个，并在以上承诺表中予以承诺。参照品牌列明型号系列的，承诺时也必须明确到型号系列。除以上明确的品牌外，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能与参照品牌同档次或高于参照品牌档次的产品参加，但必须在招标答疑截止时间前，以书面形式（加盖公章）向招标人提出，并附产品详细技术参数，征得招标人的认可并在答疑中公布后才可填入本承诺表中。投标人必须按上述要求在以上承诺表中进行承诺，否则视为未响应招标文件的实质性要求。

招标（采购）服务费收费项目及标准

| 收费项目 | 中标价 | 收费标准（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各类施工及材料、设备采购的招标项目 | 0.5万元（不含，下同）以下 | 180 |  |
|  | 0.5-1万元（不含） | 300 |  |
|  | 1-5万元（不含） | 480 |  |
|  | 5-10万元（不含） | 600 |  |
|  | 10-50万元（不含） | 900 |  |
|  | 50-100万元（不含） | 1200 |  |
|  | 100-200万元（不含） | 2400 |  |
|  | 200-500万元（不含） | 3600 |  |
|  | 500-1000万元（不含） | 4800 |  |
|  | 1000-1500万元（不含） | 6000 |  |
|  | 1500-3000万元（不含） | 7800 |  |
|  | 3000-5000万元（不含） | 9600 |  |
|  | 5000万元-1亿元（不含） | 12000 |  |
|  | 1-5亿元（不含） | 15000 |  |
|  | 5亿元及以上 | 18000 |  |
| 勘察、设计、监理等服务类招标项目 | 10万元（含） | 1200 |  |
|  | 10万元以上 | 2100 |  |

备注：开具的票据为增值税专用发票。

投 标 人：                   （盖单位章）

法定代表人

或其委托代理人：               （亲笔签名）

年     月     日

项目编号：2020-055-B

合    同

科研中心辅助用房增加门禁、监控等安防系统工程

甲方：宜兴市交通资产管理有限公司

乙方：

招标机构    宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

工程施工协作协议

甲    方：宜兴市交通资产管理有限公司

乙    方：

招标机构：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

为了加快本工程项目的施工进度，确保工程质量及按期竣工，甲乙双方本着自愿互利的原则，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，签订本工程施工协作协议，以兹共同遵守。

第一条  工程项目

1、工程名称：科研中心辅助用房增加门禁、监控等安防系统工程

2、工程地点：宜兴市

3、工程内容：工程量清单及图纸范围内的内容

第二条 工程数量

按施工图纸(包括设计变更)、技术规范和质量标准为依据，经验收合格并经监理工程师批准与业主结算的工程数量为准。

第三条 本工程的合同价

人民币(大写 )，（小写）￥：元 ，以经验收合格并经监理工程师批准与业主结算的工程数量为计算依据（栏标价清单附后，整体让利 %）。

第四条 承包方式

1、 本工程实行标后二次清单价结算，乙方开具建筑业统一发票与甲方结算。

2、 承包单价包括乙方实施并完成本合同工程所需的一切费用及明示或隐含风险在内的费用总和。

第五条 工程期限

1、合同签订后20天内完成安装，装修完成后10天内完成调试交付工作。

2、本合同工程保修期为2年，自工程交工验收之日起计算。

第六条 工程履约担保

乙方在本合同签署前交纳合同10%的履约保证金给甲方，履约保证金在工程完工并经项目部验收合格后10个工作日内无息退还乙方。

第七条 工程款支付

工程竣工验收合格后支付90%，余款一周年后付清，质保期两年。

第八条 结算程序和方式

1、监理工程师虽已签字,但业主未确认的工程项目或工程数量，不结算。

2、完工结算：乙方所承包的工程项目全部按合同完成后，并：

1）全部工程项目经甲方验收合格,监理工程师签字认可，业主认可；

2）交清了全部竣工资料；

3）结清了与各职能部门的有关手续；

4）办理退还履约保证金手续；

5）经审计部门审计方可办理完工结算。

第九条 工程进度

1、乙方按工程要求积极组织本项目所需的人员、设备等进场，甲方进行核定报批后方可开工。

2、乙方应按照甲方认可的施工组织设计、施工方案、施工进度计划积极组织施工，确保在合同期内保质保量完成施工任务。

3、乙方未能在合同期内如期完成该项工程，应承担拖期损失费用,拖期损失偿金为2000元/天，逾期交工违约金限额10%签约合同价。

4、乙方在施工过程中，还应按甲方提出的阶段性目标组织实施，在阶段性目标完成后，根据奖罚条例进行奖罚。

5、如果乙方在合同期限内无力完成任务，或施工进度滞后，或存在严重质量问题，或内部管理混乱等，影响甲方声誉，甲方有权减少合同工程量，直至终止合同，勒令限期退场。由此而造成的一切经济损失(包括另寻协作单位的进场费用及赶工费)均由乙方负担。

第十条 工程质量

1、乙方施工现场必须有与本工程有关的部颁施工技术规范，质量检验评定标准及设计文件。

2、乙方必须严格按照技术规范、质量标准和设计文件的要求，精心组织施工，达到业主要求的质量标准。施工中应执行业主、监理工程师对该工程下发的一切指令 、命令、通知等，服从甲方委派的现场工程师、驻地监理工程师的监督、指导，做好施工的原始记录及相应的报验资料。

3、在施工过程中乙方应按规范要求做好试验、检测，并接受甲方和监理的检查和监督，甲方试验室可随机进行抽检。

4、乙方不按技术规范、设计文件和质量要求进行施工，达不到质量标准，或违反操作规程时，甲方、现场工程师和监理工程师有权责令其停工、返工，由此造成的一切损失由乙方自负。

5、乙方应按质量检验评定标准对已完分项工程进行质量自检评定，并将评定结果及时交甲方检查验收。

6、质量指标要求：分项工程合格率为100%， 优良率为95%，主要分部工程优良率为100%，重大工程质量事故为0案次。

第十一条 物资供应

1、乙方采购的材料必须按甲方和业主要求的进行采供，甲方对其进行质量管理。

2、材料质量必须符合设计文件及技术规范的规定要求，经检验合格才能使用，不合格材料不得进场、堆放和使用。

3、用于永久性工程的主要材料或半成品，均应附有产品出厂合格证书、 质量检验单，并经甲方验收合格，监理工程师同意后，方可用于工程。

第十二条 甲方的权利和义务

1、为乙方提供相关的图纸一套，施工记录、试验、竣工资料表格各一份，项目技术标准供乙方查阅。

2、及时组织有关人员对乙方进行技术交底，技术交底的主要内容包含本工程特点、技术标准、质量要求、保证质量的措施、关键工序和工期等。

3、合同生效后，应尽早向乙方移交施工区段，提供控制点、水准点及结构物位置等，进行现场交底。

4、甲方委派现场工程师，对乙方的工程进度、工程质量、安全生产等进行监督、检查和指导，负责与监理工程师的联系，协调中间检验、 计量和签证等，并审查工程结算的有关资料。

5、根据工程进度的要求，必要时有权对乙方人员、机械设备进行统一调配。

6、组织对已完成工程的验收鉴定。

7、及时进行工程结算，按工程进度支付工程款。

8、协助乙方协调地方关系。

第十三条 乙方的权利和义务

1、除履行本合同规定的各项责任和义务外，还应履行甲方与业主签订的工程承包合同中所规定的责任和义务。

2、现场主要施工负责人必须自始至终坚守工地，亲自指挥生产施工，并保持相对稳定。

3、不得将本工程转包、分包，如发现此类情况，一经核实，甲方有权终止合同，由此而引起的一切损失由乙方自负。

4、在施工中要严格执行业主规定的工序报验制度，每道工序完成后，应先进行自检，自检合格后，报现场工程师和监理工程师验收，签字认可后，方可转入下一道工序施工。发生工程质量事故时，应立即报告现场工程师，并提出处理意见，经现场工程师和监理工程师同意后，认真组织返工或返修，直至符合要求，费用由乙方自行负担。

5、若发现图纸有误或图纸与实际不符时，乙方应立即报告现场工程师，由业主或监理工程师确认后，按批复的图纸施工。

6、施工中若发生设计变更，乙方应予执行，此类变更不影响乙方对合同所承担的责任和义务。

7、维护好出入施工现场，有义务为甲方合同段内的其他区域施工的承包人提供施工的便利。

8、若在缺陷责任期内出现质量问题，乙方应自费及时维护、修复，如甲方或业主代为维修，其费用由乙方承担。

9、非甲方过失所引起的损失和责任，均由乙方承担，并对该工程项目负责到底。

10、协调好地方关系，如因乙方单方面原因引起的地方纠纷，由乙方自负其责。

11、对本合同实施中甲方、业主和监理工程师下发的一切指令、文件等资料应妥善保管,如有泄密事件发生，一切后果由乙方自负。

第十四条 安全生产、环境保护和文明施工

1、乙方应遵守国家及地方政府的一切法律、法令和规章制度。

2、乙方应建立内部安全管理机构，设立专职或兼职安全员，建立健全安全规章制度，完善安全操作规程，牢牢树立“安全第一”的思想，工前进行施工安全交底，安全教育。

3、乙方必须对其现场施工人员、设备及财产的安全负责，在工程施工、材料采购、运输等过程中发生的一切人身伤残、死亡、财产损失及意外事故均由乙方负责，并承担一切费用。

4、乙方应做好环境保护工作，尽量避免和减少对周围环境的污染，并承担相关费用。

5、要做好文明施工，施工场地内做到整齐有序，材料、机械设备摆放整齐，施工便道畅通无阻。

第十五条  费用的变更

1、对于在施工期间材料上涨实行固定单价，本合同工程项目不进行材料调差。

2、对于变更设计引起的费用调整，在业主认可并批复的情况下按以下原则进行。

1) 纯属工程量的增减，执行原单价；

2) 新增项目，按审计审定的单价基础上让利或由项目部及公司核定后的单价结算，让利率=（甲方中标价-乙方分包总价）/甲方中标价*100%。

第十六条 争议的解决

双方如因本合同发生争议，应本着友好协商的原则解决；如不能解决，可以向宜兴法院起诉。

第十七条 其它事宜

1、乙方与任何第三方签订的经济及其他合同等，甲方均不承担任何连带责任。

2、乙方应积极配合甲方做好迎接有关部门和领导的工作检查。

3、其他未尽事宜，双方根据本合同精神协商解决，并作为本合同的补充条款。

4、本合同经双方签字盖章后生效，工程竣工、缺陷责任期结束，结清工程尾款后自动失效。

5、本合同正本一式叁份，由法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

| 甲方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 | 乙方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 | 招标机构：（盖单位章） 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 |
| --- | --- | --- |

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以投资效益，建设工程的施工单位宜兴市交通资产管理有限公司  (以下简称“甲方”)与工程施工协作单位（以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、游泳等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为施工合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同正本一式叁份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

甲方：（盖单位章）                       乙方：（盖单位章）

法 定 代 表 人：                        法 定 代 表 人：

或授权的代表人：                        或授权的代表人：

年   月     日                       年    月    日

安全生产合同

为在科研中心辅助用房增加门禁、监控等安防系统工程施工协作协议的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方宜兴市交通资产管理有限公司（以下简称“甲方”）与乙方（以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“谁主管，谁负责”的原则，全面推行安

全生产的“一岗双责”制和责任追究制。

3．坚持安全生产五同时，即做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

4．定期召开安全生产例会，及时传达有关安全生产的精神和布置阶段性安全生产工作要求。

5．组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时发现和处理各种安全隐患。

二、乙方职责

1．严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2．坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安管人员，有组织地开展安全生产活动和隐患的排查治理。

3．建立健全安全生产责任制。项目负责人对安全工作负全责，全面落实“一岗双责”。

4．乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

5．乙方参加施工的人员必须接受安全三级教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程。对于从事特种作业的必须持证上岗。

6．对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

7．操作人员上岗，必须按规定正确穿戴防护用品。施工负责人和安全员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

8．所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备严禁使用。

9．乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救授预案。

10．乙方必须对所属施工人员及施工区域内的安全生产负全责，对安全生产事故必须及时组织处理并承担相应的经济损失和责任。

三、合同签订

本合同正本一式叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

甲方：（盖单位章）                          乙方：（盖单位章）

法 定 代 表 人：                           法 定 代 表 人：

或授权的代表人：                           或授权的代表人：

年   月     日                            年   月     日