宜兴市四方公路养护工程集团有限公司

陈塘桥拌和楼及设备报废处置项目

# 招

# 标

# 文

# 件

项目编号：JCZTB2022-C-006

招标人：宜兴市四方公路养护工程集团有限公司

招标机构:宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

2022年2月9日

## 目    录

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标办法

第四章  合同格式

第五章  投标文件格式

第一章  招标公告

1、招标条件

宜兴市四方公路养护工程集团有限公司陈塘桥拌和楼及设备报废处置项目，已在宜兴市交通产业集团有限公司资产运营部登记备案，现对该项目进行公开招拍处置。

2、项目概况与招标范围

2.1建设/供货地点：宜兴市。

2.2规模：起拍价945000元。

2.3计划工期/供货周期/实施周期：合同签订之日起60天内处置完毕并清理现场。

2.4招标范围：陈塘桥拌和楼及设备的拆除与处置。

2.5标段划分：一个标段。

2.6投标人必须现场踏看，根据业主要求提供拆除和回收方案（现场踏看联系人：周俊；联系电话：18706153690）

3、投标人资格要求：

3.1具有独立法人资格，具有建筑工程施工总承包三级资质及以上资质，并提供安全生产许可证；

3.2本项目不接受联合体投标；

3.3财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.4参加政府投标采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.5有固定营业场所。

4、招标文件的获取：

凡有意参加投标者，于公告之日起每日上午 8 时至下午 17 时(北京时间)至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心领取招标文件（法定国假日除外）。

5、投标文件的递交：

投标文件递交的截止时间为2022年2月18日9时30分，投标人应在该截止时间之前，将投标文件递交至宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心。逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，不予受理。

6、联系方式

招标机构：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

地址：宜兴市东氿大道99号市民中心东门一楼

联系人：夏先生

电话：0510-80793970

第二章 投标人须知

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标人提出问题的截止时间 | 递交投标文件截止时间48小时前 （以书面形式提出，并盖投标人单位章） |
| 2 | 招标机构书面澄清的时间 | 递交投标文件截止时间前 |
| 3 | 投标报价 | 起拍价：945000元。 |
| 4 | 投标有效期 | 60日 |
| 5 | 投标保证金 | （1）投标人须在提交投标文件截止时间之前将人民币10000元的投标保证金交纳至招标中心投标保证金专用帐户，且交纳投标保证金的单位名称必须与参加投标的投标人名称一致。 （2）投标保证金的交纳形式：电汇 （3）交纳投标保证金帐户名称：宜兴市交通产业集团有限公司；开户行（电话：87924837）: 宜兴市农商行营业部；账号: 3202230101201000120069 |
| 6 | 履约保证金 | 中标人须在领取中标通知书后5个工作日内向招标人账户交纳合同金额的10%作为履约保证金。（可以以履约担保形式缴纳） |
| 7 | 安全保证金 | （1）中标人须在领取中标通知书后5个工作日内向招标人账户交纳合同金额的10%作为安全保证金。该保证金于处置结束后5个工作日内无息退还。 （2）安全保证金的交纳形式：电汇或银行转账 |
| 8 | 资格审查资料 | 递交投标文件的同时提供原件包括： （1）企业法人营业执照副本 （2）企业资质证书副本 （3）企业安全生产许可证 （4）法定代表人身份证明 （5）授权委托书 （6）投标保证金票据。 |
| 9 | 投标文件份数 | 正本1份、副本2份 |
| 10 | 封套上写明 | 招标机构地址：宜兴市东氿大道99号市民中心东门一楼 招标机构名称：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心 宜兴市四方公路养护工程集团有限公司陈塘桥拌和楼及设备报废处置项目招标投标文件； 在2022年2月18日9时30分前不得开启 |
| 11 | 开标时间和地点 | 开标时间：2022年2月18日9时30分 开标地点：宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心（宜兴市东氿大道99号市民中心东门一楼） |
| 12 | 监督部门 | 宜兴市交通产业集团纪监办 |
| 13 | 解释 | 宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心负责解释 |

- 投标人须知

- 1、投标文件

- 1.1 投标报价

- 投标报价低于起拍价的，作废标处理。

- 1.2投标保证金

- 1.2.1  投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额和形式递交投标保证金。

- 1.2.2  投标人不按要求提交投标保证金的，其投标文件作废标处理。

- 1.2.3  签订合同后5个工作日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。

- 1.2.4  有下列情况之一者，投标保证金将不予退还：

- （1）投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件；

- （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保；

- （3）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；

- （4）投标人提交了虚假资料。

- 1.3 投标文件的编制

- 1.3.1 投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写。

- 1.3.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。

- 1.3.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件内任何有文字页须经投标人的法定代表人或其委托代理人逐页亲笔签名或盖单位章，不得用签名章代替。投标函（报价表）必须有法定代表人或其委托代理人亲笔签名并盖单位章，不得用签名章代替。投标文件需盖骑缝章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章或由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。

- 1.3.4 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

2、投标

2.1投标文件的密封和标记

2.1.1 投标文件的正本与副本应密封于一个封套中，封套的封口处应加盖投标人单位章。

2.1.2封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

2.1.3 未按本章第2.1.1项或第2.1.2项要求密封和加写标记的投标文件，不予受理。

- 第三章  评标办法

最高价中标法：

一、初步评审

投标文件响应招标文件实质性要求，初步评审合格，其中投标报价存在算术错误的，已经按照规定的修正原则进行修正。

二、推荐中标候选人

1、经初步评审合格的有效投标文件的报价参与最终评审。

2、本次招标项目最高价中标（不得低于投标限价）。

三、定标

1、评审结果无异议，对排序第一的中标候选人发放中标通知书。

2、招标机构按最终评审结果确定中标人，中标人放弃中标、或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的时限内未能提交的，或者在投标过程中被查实有串标、围标等违法违纪行为的，其投标保证金将不予退还，并记录在中心信息库。如果出现上述的现象，招标机构可以确定排序第二的中标候选人为中标人，以此类推。

备注：废标处理和无效投标处理

一、投标人有以下情形之一的，其投标作废标处理：

1、串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；

2、不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

二、投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，其投标作无效投标处理：

1、投标文件未按照招标文件中“投标文件格式”中的内容、顺序进行编写的；

2、投标文件内容不全或者关键内容字迹模糊，无法辨认的；

3、投标文件未按照投标文件份数、装订要求装订的；

4、投标文件正、副本没有每页加盖投标人单位章及盖骑缝章，并且投标函（报价表）没有每页签名；

5、投标人法定代表人或其委托代理人未按规定亲笔签名的；

6、投标保证金未按招标文件的规定交纳；

7、不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出的；

8、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；

9、投标人资格条件不符合国家有关规定或招标文件要求的；

10、投标人名称或组织结构与资格审查时不一致的；

11、招标文件要求出席开标会议的投标人代表未准时出席开标会议或未带招标文件规定的证书、证明原件的；

12、投标报价低于招标文件规定的最低限价的；

13、投标报价低于成本价的（如有）；

14、同一投标人每个标段提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

15、与招标文件提供的、项目名称、项目特征（规格、型号）、计量单位不相同的；

16、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；

17、投标文件载明的质量标准和验收等不符合招标文件的要求的；

18、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的计量、价款结算和支付方式的；

19、不同投标人的投标文件出现了评标委员会认为不应当雷同的情况，并不能提供相关证明材料的；

20、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

21、不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；

22、不同投标人的投标文件相互混装的；

23、投标报价有算术性错误的，评标委员会按规定对投标报价进行修正，投标人不接受修正价格的；

24、投标报价经算术性错误修正后，最终投标报价超过最高限价的。

三、投标报价有算术性错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作无效投标处理。

1、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

第四章  合同格式

(招标人名称，以下简称“甲方”)为实施            （项目名称），与                (中标人名称，以下简称“乙方”)共同达成如下协议，宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心为本合同的见证方。

1、合同内容：通富建材1号线主要机械设备及其附属设施的拆除与处置。

2、下列文件应视为构成合同文件的组成部分：

（1）本合同及各种合同附件（含评标期间和合同谈判过程中的澄清文件和补充资料）；

（2）中标通知书；

（3）补遗书；

（4）投标函及投标函附录（如有）；

（5）相关标准；

（6）图纸（如有）；

（7）工程量清单（如有）；

（8）其他合同文件。

3、上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。

4、签约合同价：人民币（大写）            元（¥           ）（甲方向乙方出具13%的增值税专用发票）。

5、质量标准和验收：按合同和甲方要求执行。

6、乙方承诺按合同约定向甲方一次性支付合同价款。

7、实施时间：合同签订之日起20日内。

8、本合同在乙方提供履约担保、安全保证金后，由甲、乙双方法定代表人或其委托代理人签署并加盖单位章后生效。

9、本合同一式三份，甲、乙、宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心各执一份。

甲方：（盖单位章）                      乙方：（盖单位章）

法定代表人或                            法定代表人或

其委托代理人：                          其委托代理人：

日期：                                  日期：

（二）廉政合同

根据廉政建设的规定，为做好项目中的党风廉政建设，保证项目建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以投资效益，宜兴市四方公路养护工程集团有限公司(以下简称“甲方”)与供货单位                    （以下简称“乙方”），特订立如下合同。

1．甲乙双方的权利和义务

（1）严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

（2）严格执行合同文件，自觉按合同办事。

（3）双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

（4）建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（5）发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（6）发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

2．甲方的义务

（1）甲方及工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

（2）甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（3）甲方及其工作人员得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、游泳等提供方便等。

（4）甲方工作人员及其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

（5）甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

（6）甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

3．乙方义务

（1）乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

（2）乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

（3）乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

（4）乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

4．违约责任

（1）甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（2）乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

5．双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

6．本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

7．本合同作为合同的附件，与工程施工合同具有同等的法律效力，经合同双方签署立即生效。

8．本合同正本一式二份，合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

| 甲方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 | 乙方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 |
| --- | --- |

（三）安全生产合同

为在           合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目甲方            （以下简称“甲方”）与乙方        （以下简称“乙方”）特此签订安全生产合同：

一、甲方职责

1、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

2、按照“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，按照“管生产必须管安全”的原则，全面推行安全生产的“一岗双责”制和责任追究制。

3、坚持安全生产五同时，即做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

4、定期召开安全生产例会，及时传达有关安全生产的精神和布置阶段性安全生产工作要求。

5、组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时发现和处理各种安全隐患。

二、乙方职责

1、必须严格服从甲方对乙方的安全生产管理，施工方必须施工安全，若出现安全问题，一切后果由施工方承担，赔偿款项由施工方直接赔偿或在工程款中扣除。

2、严格遵守国家有关安全生产的法律法规、标准规范，认真执行甲方各项安全管理规章制度和工程承包合同中的有关安全要求。

3、乙方在施工过程中若需要变动人员、设备等，应及时告知甲方，征得甲方同意后方可进行变动。

4、乙方在施工过程中应及时发现现场安全设施存在的不足，向甲方汇报，并积极配合甲方完成对安全设施的更换、维护等完善工作。

5、对甲方及上级主管部门在乙方施工区域发现的现场安全隐患，乙方应积极落实整改，在整改完毕后，及时向甲方反馈；在施工区域乙方应加强现场安全巡查，重视自查自纠，及时发现和消除现场安全隐患。

6、积极配合甲方对乙方的考核评价工作，并落实甲方对乙方的各项奖惩措施。

7、建立健全安全生产管理机构和安全生产管理制度，配备专职或者兼职安全管理人员，有组织地开展各项安全生产活动。

8、对所有一线作业人员进行安全生产教育和交底，使其能熟知和遵守本岗位的安全知识，并对教育交底情况进行考核，合格者方可上岗操作；对于从事特种作业的人员，必须确保其持有效证件上岗。

9、按照规定为一线作业人员办理工伤保险和意外伤害险等各项保险。

10、对于易燃易爆等危险化学品应妥善保管，足额配备消防设施，并明确消防责任人，强化消防安全管理。

11、为一线作业人员足额配备安全防护用品，并实时监督，确保人员正确佩戴安全防护用品，保障作业人员安全。

12、对机械设备进行进场验收、日常检查维护等，确保所使用的设备处于完好状态。

13、配备必要的应急救援物资和应急救援人员，应急救援人员应具备必要的应急救援技能，积极配合甲方开展应急演练和应急救援等工作，强化应急处置能力。

14、乙方在施工过程中一旦发生安全事故，应把保护人员生命放在第一位，全力抢救伤员，并做好现场保护工作，立即向甲方报告。必须积极配合上级部门对事故的调查处理，全面承担事故造成的一切经济损失和事故责任，及时足额支付相关医药费和赔偿金等。

三、本合同的各项规定适用于合同双方，如有与国家和地方政府等有关上级文件不相符之处，按国家和地方政府等有关上级文件的相关规定执行。

四、本合同正本一式叁份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖单位章后生效。

五、本协议与施工合同同时生效与终止，甲、乙双方必须严格执行。

| 甲方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 | 乙方：(盖单位章) 法定代表人： 或授权的代表人： 年 月 日 |
| --- | --- |

- 第五章  投标文件格式

项目招标

投

标

文

件

项目编号：

投标人：                      （盖单位章）

法定代表人或

被委托代理人：                （亲笔签名）

年      月      日

## 目    录

一、投标函

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、报废机械设备处置计划

四、资格审查资料

五、现场管理规定承诺书

一、投标函

宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心：

1、我方已仔细研究了                （项目名称）招标文件的全部内容（含补遗书第  号至第  号），愿意以人民币（大写）            元（¥           ）的投标总报价，在计划工期/供货周期/实施周期内，按合同约定实施和完成相应工作，并符合相关标准。

2、我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3、随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币（大写）           元（¥        ）。

4、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本投标函递交的投标函附录（如有）属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照招标文件规定递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成全部合同工作。

5、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、在合同协议书正式签署生效之前，本投标函连同你方的中标通知书将构成我们之间共同遵守的文件，具有约束力。

7、                              （其他补充说明）。

投标人：         （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：      （亲笔签名）

日期：         年        月         日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（一）法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：           年          月          日

经营期限：

姓名：         性别：         年龄：         职务：         系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：          （盖单位章）

日期：         年        月        日

二、法定代表人身份证明及授权委托书

（二）授权委托书

本人        （姓名）系                          （投标人名称）的法定代表人，现委托       （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、递交、撤回、修改               （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：          。

代理人无转委托权。

附：法定代表人及其委托代理人身份证复印件（亲笔签名并盖单位章）

投标人：       （盖单位章）

法定代表人：             （亲笔签名）

身份证号码：

委托代理人：             （亲笔签名）

身份证号码：

日期：      年      月      日

## 三、报废机械设备处置计划

1.投标人根据现场踏看情况，结合采购人的实际要求，编制有效拆除方案和绘制清晰、易懂的图纸（如有）。

2.拆除方案设计的格式、内容不作具体要求，供应方自行编制。

3.编制的拆除方案需经论证。

四、资格审查资料

（一）、投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  |  | 电 话 |  |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  | 电子邮件 |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |
| 成立时间 |  |  | 员工总人数： |  |  |  |  |  |
| 企业资质等级 |  |  | 其中 | 项目经理 |  |  |  |  |
| 营业执照号 |  |  |  | 高级职称人员 |  |  |  |  |
| 注册资金 |  |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |
| 基本账户账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产构成情况及申请人投资参股的关联企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、在本表后附企业法人营业执照副本、企业资质证书副本（如有）的复印件。

# （二）近年发生的诉讼及仲裁情况

| 项目 | 投标人情况说明 |
| --- | --- |

## 五、现场管理规定承诺书

请投标人仔细阅读本中心“现场管理规定”，并作出相应承诺

现场管理规定

欢迎参加宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心的招标活动，您现已进入本中心工作区域，请您务必仔细阅读并遵守下列管理规定，中心工作人员有权对违反本规定者进行处理，直至取消该投标人的投标资格，同时您的行为将被记录在您个人及贵单位的诚信档案中：

1、本中心全程监控、录音，请各来访人员注意文明礼仪；

2、本中心公共区域全面禁烟；

3、禁止大声喧哗，禁止在招标过程中交头接耳；

4、招标文件领取、递交等必须在接待窗口完成；

5、进入开标室后请关机或调成静音模式，严禁在开标过程中接打电话；

6、招标文件规定的开标时间前后一小时内，禁止非工作人员进入除开标室以外的所有办公场所。

宜兴市交通产业集团有限公司招投标中心

投标人：          （盖单位章）

法定代表人或

其委托代理人：      （亲笔签名）

日期：         年         月        日

退还投标保证金

| 账户名称 |  |
| --- | --- |
| 开户行 |  |
| 账号 |  |
| 联系人及电话 |  |

注：

1.投标保证金退还账户为缴纳账户，请供应商确认后填写

2.需供应商财务优先开具已退还投标保证金的收据（财务章）。

供应商签名：

供应商公章：